# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  20/ 2004

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   330/2004       Π  ε ρ ί λ η ψ η: Αίτημα Αθανασόπουλου Γεωργίου που αφορά το κλείσιμο της οδού Σκόπα μπροστά στο κτήριο Δημητρακόπουλου.

Στην Πάρο σήμερα 28 Ιουλίου 2004 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 9013/23.7.2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αργουζής Κων/νος                                               1.  Αλιπράντης Ιωάννης

- Αρκάς Αντώνιος                                                   2.  Λουκής Γεώργιος (Προσήλθε

3.   Αρκουλής Νικόλαος                                                  κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

- Βελέντζας Φραγκίσκος                                               Ε.Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη

- Βεντουρής Βασίλειος (Αποχώρησε                            συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ.)

κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος                      3.  Μπιζάς Ιωάννης

Η.Δ.)                                                                      4.  Τζιώτης Αναστάσιος (Προσήλθε

- Βλαχογιάννης Χρήστος                                              κατά τη συζήτηση του 1ου

- Γαβαλάς Στέφανος                                                      θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε

- Μπιζάς Γεώργιος (Αποχώρησε                                   κατά τη συζήτηση του 11ου

κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος                              θέματος Η.Δ.)

Η.Δ.)                                                                       5.  Τσαντάνη Μαρία

- Μπιζάς Κων/νος                                                     6.  Φραγκούλης Νικόλαος

- Παυλάκης Ευστράτιος

- Ραγκούσης Εμμανουήλ

- Ραγκούσης Μοσχονάς

- Ροκονίδας Κων/νος (Αποχώρησε

κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος

Η.Δ.)

- Σκανδάλης Κων/νος

- Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

- Φραγκούλη Μαρουσώ

- Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα	 (Αποχώρησε

κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.)

- Χατζόπουλος Ηρακλής

- Χριστόφορος Ευστράτιος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 17ο  : Η.Δ.                                                                   Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Ο κ. Αθανασόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου έχει υποβάλει την αρίθμ. 8371/8-7-04 αίτηση με την οποία ζητάει να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του κλεισίματος του δρόμου με την επωνυμία «Σκόπα» μπροστά από το κτήριο Δημητρακόπουλου. Ο δρόμος είναι κλειστός για δεύτερη συνεχή χρονιά παρά τις υποσχέσεις της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από πέρυσι ότι ο δρόμος θα ανοίξει και οι εργασίες θα ξεκινούσαν εξωτερικά του κτηρίου και στη συνέχεια θα προχωρούσαν εσωτερικά ενώ έγινε το αντίθετο. Το κλείσιμο του δρόμου ζημιώνει την ατομική επιχείρηση του κ. Αθανασόπουλου ο οποίος λειτουργεί παραδοσιακό εστιατόριο με την επωνυμία «Il Sussuro del Pino». Ζητάει τη χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο Μηχανικό ακαταλληλότητας διέλευσης από τον δρόμο αυτό λόγω επικινδυνότητας καθώς και το κόστος της δαπάνης για να καταστεί λειτουργήσιμος.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου κατόπιν της παραπάνω αίτησης του κ. Αθανασόπουλου καταθέτει προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αρίθμ. 8371/26-7-04 έγγραφο σχετικά με την πορεία του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου» στο οποίο αναφέρει τα εξής:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 1-10-2003 και η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την υπ’ αρίθμ. 235/2003 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 850.000,00 € και το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2000-2006. Ανάδοχος του έργου είναι η Κ/Ξ ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. – ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ. Η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών έγιναν στις 17-11-2003. Το ποσό της σύμβασης είναι 832.999,56 €. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες ογδόντα (380) ημερολογιακές ημέρες.

Κατά τις θεομηνίες της περιόδου τέλους Δεκεμβρίου 2003 μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2004 προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης και νέων συμπληρωματικών εργασιών πέραν των συμβατικών λόγω καταρρεύσεων και προϊούσας φθοράς του φέροντος οργανισμού. Οι νέες και οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες αφορούν την αντιμετώπιση τόσο των ήδη πραγματοποιηθεισών καταρρεύσεων όσο και την άρση της προφανούς επικινδυνότητας που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων της περιόδου αυτής.

Λόγω της λειτουργίας των καταστημάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι αδύνατη η συνέχιση των εργασιών κατά τη θερινή περίοδο και οι εργασίες προβλέπεται να συνεχιστούν μετά τις 20 Σεπτεμβρίου περίπου.

Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι μετά από όσα αναφέρει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο έγγραφό της και λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου για τη διέλευση των πεζών το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει να παραμείνει κλειστός μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες που θα διασφαλίζουν την ακίνδυνη διάβασή του.

#### Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 108  του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και  μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Τη συνέχιση του κλεισίματος της οδού Σκόπα μπροστά από το κτήριο του Δημητρακόπουλου μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες που θα εξασφαλίζουν την ακίνδυνη διέλευση των πεζών.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  330/2004.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αργουζής Κων/νος

Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Γαβαλάς Στέφανος

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Σκανδάλης Κων/νος

Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Φραγκούλη Μαρουσώ

Χατζόπουλος Ηρακλής

Χριστόφορος Ευστράτιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη