# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  21/ 2005

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   430/2005            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κρίσπη Αργυρώς στη θέση Αμμουδάρες Παροικίας».

Στην Πάρο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 19.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτήριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 11958/21.9.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 14.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αρκάς Αντώνιος                                                          1.  Αλιπράντης Ιωάννης

- Αρκουλής Νικόλαος				              2.  Αργουζής Κων/νος

- Βελέντζας Φραγκίσκος                                                 3.  Μπιζάς Γεώργιος

- Βεντουρής Βασίλειος                                                   4.  Μπιζάς Ιωάννης

5.   Βλαχογιάννης Χρήστος   			              5.  Ροκονίδας Κων/νος

- Γαβαλάς Στέφανος                                                       6.  Τζιώτης Αναστάσιος

- Λουκής Γεώργιος (Αποχώρησε κατά             	  7.  Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

τη συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ.)	                           8.  Τσαντάνη Μαρία

- Μπιζάς Κων/νος                                                            9.  Σκανδάλης Κων/νος

- Παυλάκης Ευστράτιος                                                   10. Φραγκούλης Νικόλαος

- Ραγκούσης Εμμανουήλ                                                  11. Χριστόφορος Ευστράτιος

- Ραγκούσης Μοσχονάς

12. Φραγκούλη Μαρουσώ

13. Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

- Χατζόπουλος Ηρακλής

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 7ο  : Η.Δ.                                                                      Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Ανάδοχος του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κρίσπη Αργυρώς στη θέση Αμμουδάρες Παροικίας» κατόπιν απευθείας ανάθεσης που έγινε με την υπ’ αρίθμ. 152/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Χριστόφορος Γεώργιος, Ε.Δ.Ε. αντί του ποσού των 11.600,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 21-7-05 με συμβατική προθεσμία περαίωσης τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. στις 20-8-05 και δε ζητήθηκε καμία παράταση.

Οι εργασίες που έγιναν σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κρίσπη Αργυρώς στην περιοχή Αμμουδάρες Παροικίας σύμφωνα με τη μελέτη ήταν εκθάμνωση ή εκρίζωση δενδρυλλίων, προμήθεια δανείων, φορτοεκφορτώσεις με μηχανικά μέσα, μεταφορές με αυτοκίνητο, κατασκευή επιχωμάτων, υπόβαση οδοστρωσίας και κατασκευή τοίχου από λιθοδομή προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα και να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Ο  1ος  Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και Π.Δ. 402/96, από τον κ. Ραγκούση Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Πάρου, για να τακτοποιηθούν οριστικά οι ποσότητες των εργασιών που εσφαλμένα είχαν προσμετρηθεί. Στη συνολική δαπάνη του έργου έχουμε μείωση της πίστωσης προ Φ.Π.Α. από 10.265,98 € σε 10.263,89 €. Οι επί πλέον και επί έλαττον εργασίες αλγεβρικά αθροιζόμενες δεν παρουσιάζουν διαφορά από τον προϋπολογισμό της σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα ο οποίος έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και Π.Δ. 402/96, του Π.Δ. 210/97 (Φ.Ε.Κ. 166 τ. Α΄), τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κρίσπη Αργυρώς στη θέση Αμμουδάρες Παροικίας» του οποίου ανάδοχος είναι ο κ. Χριστόφορος Γεώργιος, Ε.Δ.Ε., που συντάχθηκε από τον κ. Ραγκούση Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  430/2005.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Βεντουρής Βασίλειος

Γαβαλάς Στέφανος

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Φραγκούλη Μαρουσώ

Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

Χατζόπουλος Ηρακλής

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη